跨境海外仓供应链智能决策系统

SC-Decision Engine — 项目汇报文档

角色定位：供应链计划主管/组长
业务规模：1000 SKU × 6海外仓
项目周期：2-3周
技术栈：Python + Streamlit + Prophet + XGBoost

目录

一、项目概述

二、项目背景与目标

三、系统架构设计

四、核心模块详解

4.1 模块一：数据引擎

4.2 模块二：需求预测算法引擎

4.3 模块三：库存优化引擎

4.4 模块四：可视化决策系统

五、技术栈与工具选型

六、项目成果与量化KPI

七、创新点与差异化定位

八、开源项目调研参考

九、关键技术问题记录

十、后续优化计划

一、项目概述

本项目「跨境海外仓供应链智能决策系统（SC-Decision Engine）」是一套面向跨境电商海外仓ERP场景的智能决策增强引擎。项目以领星ERP为主要对接假设，覆盖从需求预测→智能补货→多仓调拨→采购物流跟踪的全链路供应链优化流程，旨在解决跨境电商海外仓运营中需求预测不准确、库存积压与缺货并存、采购计划缺乏跟踪、多仓库存分配不合理等核心痛点。

项目构建了完整的端到端解决方案，包含：高保真业务模拟数据引擎、Prophet+XGBoost混合预测模型、ABC-XYZ分级库存优化策略、EOQ+ROP智能补货算法、多仓智能调拨引擎，以及基于Streamlit的可交互Web决策看板。系统支持1000+ SKU、6个海外仓的业务规模，可在PC端和移动端实时访问。
注：Streamlit 是一个开源的 Python 库，专为数据科学家和机器学习工程师设计，用于快速构建交互式 Web 应用。它的核心理念是 “代码即应用”——只需编写纯 Python 脚本，无需掌握 HTML、CSS、JavaScript 等前端技术，就能生成专业级的数据可视化与交互界面

二、项目背景与目标

2.1 业务痛点

需求预测不准确：依赖人工Excel经验判断，缺乏数据驱动的预测模型，旺季断货、淡季积压频发

采购计划流程跟踪缺失：采购订单发出后无状态跟踪，到货延迟无法预警，影响销售计划

物流运输异常被动发现：海运/空运异常靠人工排查，响应滞后3-5天

库存积压与缺货并存：A类爆款经常断货，C类滞销品长期积压，资金占用严重

多仓库存分配不合理：各仓库存数据孤岛，调拨决策靠经验，导致局部缺货+局部积压

2.2 研究目标

以供应链计划主管/组长的角色，针对跨境电商海外仓场景，设计并落地一套可交互的智能决策系统，实现需求预测自动化、库存策略差异化、补货决策智能化、调拨分配最优化、物流跟踪可视化五大目标。

2.3 业务规模设定

| SKU数量 | 1000个（6大品类：服装28%/3C 27%/家居18%/宠物11%/美妆10%/运动6%） |
| --- | --- |
| 海外仓数量 | 6个（美国东/西/南、欧洲、东南亚、澳洲） |
| 数据时间跨度 | 2024.01 - 2025.12（24个月完整销售历史） |
| 月均订单量 | 20,000-50,000单 |
| 年销售额 | $1,000万-3,000万 |

三、系统架构设计

系统采用「计算层+缓存层+展示层」三层架构，确保算法引擎与前端展示解耦，支持独立迭代和扩展。

3.1 架构分层

| 层级 | 技术组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 计算层 | Python + pandas + Prophet + XGBoost | 数据生成、需求预测、库存优化、补货计算 |
| 缓存层 | SQLite + JSON预计算缓存 | 数据持久化、页面级缓存、降低加载延迟 |
| 展示层 | Streamlit + Plotly | Web应用、交互式图表、决策模拟、移动端适配 |

3.2 数据流设计

数据生成引擎（data_generator.py）→ 需求预测引擎（forecast_engine.py）→ 库存优化引擎（inventory_engine.py）→ SQLite数据库/JSON缓存 → Streamlit Web应用（streamlit_app.py）→ 用户交互决策

四、核心模块详解

4.1 模块一：数据引擎（Data Generator）

基于真实跨境电商业务规则构建的高保真模拟数据引擎，非随机生成，而是融合季节性、节假日、产品生命周期、品类差异化参数等真实业务因子的数据生成系统。

核心功能：

生成1000 SKU × 6仓 × 24个月的完整销售数据（约75万条日销售记录）

SKU主数据：品类、单价、重量、上市日期、退货率、季节性强度

仓库主数据：美国东/西/南、欧洲、东南亚、澳洲6大海外仓

采购订单数据：10560条采购记录，含供应商、交期、状态跟踪

物流跟踪数据：9553条物流记录，含发货/预计到达/实际到达日期

库存快照数据：6000条实时库存记录

业务逻辑验证（7个维度）：

| 验证维度 | 验证指标 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 时间跨度 | 727天 (2024.01-2025.12) | ✅ 通过 |
| 品类分布 | 服装28%/3C 27%/家居18%/宠物11%/美妆10%/运动6% | ✅ 符合市场调研 |
| 季节性效应 | 服装Q4/Q1销量比=1.28 | ✅ 季节性明显 |
| 节假日促销 | 黑五总销量=3,320件 | ✅ 促销脉冲生效 |
| 产品生命周期 | 老品8,398件/SKU vs 新品174件/SKU | ✅ 生命周期逻辑正确 |
| 库存合理性 | 在库总价值≈$4,853万 | ✅ 符合中型卖家规模 |
| 退货率差异 | 服装7.5% > 3C 4.8% > 宠物0% | ✅ 符合行业实际 |

4.2 模块二：需求预测算法引擎（Forecast Engine）

采用Prophet + XGBoost混合预测模型（Hybrid Forecasting），结合品类特性动态调整权重，实现SKU级日销量预测。

4.2.1 Prophet模型

基于Facebook开源的可加性回归模型：y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + ε(t)

配置参数：yearly_seasonality=True, weekly_seasonality=True, interval_width=0.8, changepoint_prior_scale=0.05

自定义节假日：Black Friday, Cyber Monday, Christmas, Prime Day, Spring Festival, Double 11

4.2.2 XGBoost特征工程

构建18维特征向量：

时间特征：dayofweek, month, dayofmonth, is_weekend, is_holiday

滞后特征：lag_1, lag_7, lag_14, lag_30

滚动统计：rolling_mean_7/14/30, rolling_std_7/14/30

季节性强度：seasonal_strength

4.2.3 品类差异化权重

| 品类 | Prophet权重 | 设定依据 |
| --- | --- | --- |
| 服装鞋履 | 65% | 强季节性→Prophet傅里叶季节性建模更精准 |
| 美妆个护 | 65% | 节假日效应强→Prophet节假日原生支持更优 |
| 运动户外 | 65% | 季节性+大促→趋势用Prophet，脉冲用XGBoost |
| 3C电子 | 60% | 波动大、促销敏感→XGBoost的Lag特征捕捉脉冲更强 |
| 家居用品 | 60% | 低频但偶尔爆发→适度提高XGBoost捕捉异常波动 |
| 宠物用品 | 55% | 复购周期规律+促销敏感→XGBoost的lag_30捕捉复购周期 |

4.3 模块三：库存优化引擎（Inventory Engine）

基于运筹学和统计学原理，构建ABC-XYZ分级管理、动态安全库存、EOQ经济订货量、ROP再订货点、多仓智能调拨五大核心算法。

4.3.1 ABC-XYZ分类矩阵

ABC分类（帕累托原则，基于价值贡献）：A类(20%SKU→80%价值), B类(30%SKU→15%价值), C类(50%SKU→5%价值)

XYZ分类（基于需求稳定性）：X类(稳定需求), Y类(波动需求), Z类(间歇/不可预测需求)

4.3.2 动态安全库存

公式：安全库存 = Z × σ × √LT

差异化服务水平：A类98%(Z=2.05), B类95%(Z=1.65), C类90%(Z=1.28)

4.3.3 EOQ经济订货量

公式：EOQ = √(2 × D × S / H)

跨境电商特殊性：头程运费高($2-5/kg)、关税(10-25%)、入仓操作费($0.5-1.5/件)

4.3.4 多仓智能调拨

调拨优先级模型：综合评分 = 60%×距离(时效) + 30%×成本 + 10%×库存可转出量

库龄预警阈值：A类45天(年化周转8次), B类60天, C类90天

4.4 模块四：可视化决策系统（Streamlit Web App）

基于Streamlit构建的7页面可交互Web应用，支持决策模拟（调整参数→实时计算→图表更新），自动适配PC端和移动端。

首页仪表盘：全局KPI概览（总SKU数、库存价值、预警统计、周转天数）

数据导入：模拟ERP导出文件上传，Schema验证规则说明

需求预测分析：SKU级历史销量+预测趋势、品类对比、Prophet权重决策模拟

库存健康监控：ABC-XYZ矩阵、库龄分布、预警SKU明细、参数调整模拟

补货计划看板：ROP触发监控、安全库存水位、EOQ建议、补货参数决策模拟

调拨建议：多仓调拨优先级、成本收益分析、执行建议

采购物流跟踪：采购订单全流程可视化、物流异常预警、供应商绩效

五、技术栈与工具选型

| 层级 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | Python 3.10+ | ML生态最完善，开发效率高 |
| 数据处理 | pandas, numpy | 行业标准，功能全面 |
| 需求预测 | Prophet, XGBoost | 工业界最成熟的混合预测组合 |
| 数据库 | SQLite, JSON缓存 | 轻量级，无需额外服务器 |
| 可视化 | Plotly, Streamlit | 纯Python写前端，自动响应式 |
| 部署 | Hugging Face Spaces | 16GB内存，免费，支持Streamlit |

六、项目成果与量化KPI

基于行业标杆案例和开源项目KPI基准，设定以下量化目标（当前为模拟验证阶段，实际落地需真实业务数据校准）：

| 优化环节 | 优化前 | 优化后目标 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求预测准确率 | ~60% | >85% | +40%+ |
| 库存周转率 | ~4次/年 | 6-8次/年 | +50-100% |
| 库存周转天数 | 60-90天 | 45-60天 | -25-50% |
| 缺货率 | 10-15% | <5% | -60%+ |
| 安全库存资金占用 | 一刀切 | ABC-XYZ动态分级 | -20-30% |

七、创新点与差异化定位

不做「另一个ERP」，而是做「领星ERP的智能决策增强引擎」。项目六大创新点：

1. 场景创新：聚焦跨境特有痛点（长周期物流、多仓库存、退货逆向流），而非通用库存管理

2. 算法创新：融合跨境特有因子的混合预测模型（Prophet+XGBoost+品类动态权重），区别于单一模型

3. 链路创新：预测→补货→调拨→跟踪→预警全链路闭环，而非孤立模块

4. 策略创新：多仓智能调拨算法（距离60%+成本30%+库存10%），基于运筹学加权求和法

5. 交互创新：移动端优先的实时决策看板，支持参数调整→实时模拟→决策验证

6. 知识创新：配套完整的供应链计划业务知识体系文档（23个关键技术问题记录）

八、开源项目调研参考

项目前期调研了10个核心开源项目和3个行业标杆案例，形成完整的参考清单：

启航电商ERP（GitHub: zeasin/qihang-ecom-erp）：跨境业务流程设计最佳参考

Wimoor万墨ERP（GitHub: wimoor-erp）：亚马逊FBA库存管理最佳参考

Inventory Optimization（Databricks, GitHub: suryasaitura-db）：算法模型和KPI量化最佳参考

SparePartsInventory（GitHub: vivasvana1）：ROI量化效果最强参考

Supply Chain Dashboard（GitHub: shubhupadhyay1）：Web应用架构参考

九、关键技术问题记录

项目过程中记录了23个关键技术问题，涵盖项目启动、方案设计、模块开发、全链路联调各阶段：

Q001-Q006：项目背景、角色定位、品类策略、交付形式、KPI方向、开源调研

Q007-Q009：创新性定位、无ERP API权限落地方案、技术选型（Python+Streamlit）

Q010-Q013：数据时间跨度依据、海外仓分布、SKU品类策略

Q014-Q018：数据引擎验证、SKU扩展策略、预测算法详解、回测样本量、权重设定依据

Q019-Q023：调拨优先级统计学依据、扩大调研维度、长尾SKU预测精度、数据集成标准化、系统架构分层

完整记录详见：项目问题记录文档.md（75KB，1556行）

十、后续优化计划

1. 接入真实ERP数据：完成领星ERP数据导出接口对接，用真实业务数据替换模拟数据

2. 自动权重优化：引入Optuna贝叶斯优化，对每个SKU自动搜索最优Prophet/XGBoost权重

3. LSTM深度模型：在数据量充足后，引入LSTM/Transformer捕捉更复杂的非线性模式

4. 强化学习补货：将补货决策建模为马尔可夫决策过程，用强化学习实现动态策略优化

5. AHP层次分析法：用专家打分+一致性检验确定调拨权重，替代当前工程假设

6. 实时监控预警：接入Webhook/企业微信，实现库存预警、物流异常的实时推送